ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2014-2028 годы

# 

**ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения**

**Рославльского района Смоленской области**

**на 2014 – 2028 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2014– 2028годы |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Устав Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Заказчик Программы | Администрация Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Задачи программы | - повышение эффективности функционирования коммунальных систем;  - развитие системы коммунальной инфраструктуры по Любовскому сельскому поселению Рославльского района Смоленской области;  - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;  - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;  - обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство;  - определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;  - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс |
| Целевые показатели реализации программы | - уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - обеспеченность населения качественной питьевой водой;  - уровень газификации населенных пунктов Любовского сельского поселения Рославльского района;  - удельная максимальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя;  - кол-во обращений по вывозу мусора и уборки несанкционированных свалок. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфрастуктуры | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2028 годы |
| Объемы финансирования программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования программы  **16276,3 тыс. руб.** средства бюджета Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, в т.ч. по годам:  2014 год – 6753,2 тыс.руб.;  2015 год – 4622,4 тыс. руб.;  2016 год – 667,4 тыс.руб.;  2017 год – 1192,6 тыс.руб.;  2018 год – 2296,1 тыс.руб.;  2019 год – 243,9 тыс.руб.;  2020 год – 500,7 тыс.руб.;  2021-2028 годы – 0,0 тыс.руб.  Средства местного бюджета на 2014-2028 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области |

**1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области**

**1.1. Анализ положения Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в структуре пространственной организации Российской Федерации**

Муниципальное образование Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области расположено в юго-восточной части Рославльского района Смоленской области.

Общая площадь территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области составляет около 129,8 кв. км.

В состав поселения входят 12 населенных пунктов.

Административным центром муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области является деревня Коски. Расстояние до областного центра города Смоленск – 116 км, до районного центра города Рославль – 20 км.

**1.2. Развитие жилищного фонда**

Жилищный фонд по муниципальному образованию Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в целом по состоянию на 01.01.2018 год показан в таблице 1.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в поселении. На территории поселения не планируется строительство муниципального жилья, но планируется строительство частного жилого фонда. Прогноз жилищного строительства в Любовском сельском поселении Рославльского района Смоленской области на период 2018-2028 годов приведен в таблице 2.

В Любовском сельском поселении Рославльского района Смоленской области по состоянию на 01.01.2018 года размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя довольно высокий и составляет 36,69 кв. м., по состоянию на 01.01.2020 года – 38,91 кв.м. (таблица 3).

**Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в Любовском сельском поселении**

**Рославльского района Смоленской области**

**по состоянию на 01.01.2018 года**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных**  **образований** | **Наличие жилфонда** | | | | | **Обеспеченность коммунальными услугами (тыс. кв. м)** | | | | | | | | |
| **многоквартирные**  **дома** | | **индивидуальные**  **дома** | | **отопление** | | | **горячее**  **водоснабжение** | | **водопровод** | | **канализация** | | **газом (сетевым, сжиженным)** |
| **кол-во**  **домов** | **общая площадь**  **(тыс. кв. м)** | **кол-во**  **домов** | **общая площадь**  **(тыс.**  **кв. м)** | **всего** | | **в том числе централизованное** | **всего** | **в том числе централизованное** | **всего** | **в том числе централизованным** | **всего** | **в том числе централизованное** |
| 1. | Любовское сельское поселение | 8 | 9,1 | 451 | 32,8 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 26.0 | 0 | 0 | 41,9 |
| **Итого по поселению** | | **8** | **9.1** | **451** | **32.8** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **38.0** | **26.0** | **0** | **0** | **41.9** |

**Прогноз жилищного строительства в Любовском сельском поселении**

**Рославльского района Смоленской области**

**на период 2018 – 2028 г.г.**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование административных**  **образований** | **Ед. изм.** | **Всего** | **В том числе по годам** | | | | |
| **2017 г.**  **факт** | **2018 г. прогноз** | **2019 г. прогноз** | **2020 г. прогноз** | **2021-2028 гг.**  **прогноз** |
|  | Муниципальный жилой фонд | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Частный жилой фонд | м2 | 787 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
|  | **Итого по поселению** | **м2** | **787** | **200** | **200** | **200** | **200** | **500** |

**Прогноз уровня обеспеченности населения жилфондом в Любовском сельском поселении**

**Рославльского района Смоленской области**

**в 2018-2020 г.г.**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование микрорайона**  **(населенного пункта)** | **на 01.01.2018 г.** | | | **на 01.01.2019 г.** | | | **на 01.01.2020г.** | | |
| **Общая площадь жилфонда,**  **тыс. м2** | **Кол-во**  **жителей,**  **чел.** | **Уровень**  **обеспеч.**  **жильем,**  **м2/чел.** | **Общая площадь жилфонда,**  **тыс. м2** | **Кол-во**  **жителей,**  **чел.** | **Уровень**  **обеспеч.**  **жильем,**  **м2/чел.** | **Общая площадь жилфонда,**  **тыс. м2** | **Кол-во**  **жителей,**  **чел.** | **Уровень**  **обеспеч.**  **жильем,**  **м2/чел.** |
| 1. | Любовское сельское поселение | 41,9 | 1142 | 36,69 | 42,1 | 1093 | 38,52 | 42.3 | 1087 | 38,91 |
| **Итого по поселению** | | **41,9** | **1142** | **36,69** | **42,1** | **1093** | **38,52** | **42.3** | **1087** | **38,91** |

**1.3. Водоснабжение**

Обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. По состоянию на 01.01.2018 года в систему водоснабжения в Любовском сельском поселении Рославльского районаСмоленской области входят:

- 4 водонапорные башни,

- 46 колодцев,

- 14 колонок,

- 12,5 км водопроводных сетей, которыми охвачено 4 населенных пункта из 10, т. е. 40 %.

Очистка воды не производится. Система водоснабжения населенных пунктов Любовского сельского поселения Рославльского районаСмоленской области характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа водопроводных сетей составляет около 90 %. Большая часть объектов системы водоснабжения строились хозяйственным способом из материалов несоответствующих современным требованиям. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения и социальной сферы качественной питьевой водой. 3 колодца подлежат капитальному ремонту.

**1.4. Газоснабжение**

Уровень газификации населенных пунктов в Любовском сельском поселении Рославльского районаСмоленской области

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Кол-во нас. пункт. | Уровень газификации населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | |
| всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | | газафицировано | всего | | газафицировано | всего | газафицировано | всего | | газафицировано |
| Любовское сельское поселение | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | | 4 | 10 | | 4 | 10 | 6 | 10 | | 6 |
| **Итого по поселению** | **10** | **10** | **4** | **10** | **4** | **10** | **4** | **10** | | **4** | **10** | | **4** | **10** | **6** | **10** | | **6** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Кол-во нас. пункт. | Уровень газификации населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | | 2027-2028 | |
| всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | газафицировано | всего | | газафицировано | всего | | газафицировано | всего | газафицировано | всего | | газафицировано |
| Любовское сельское поселение | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | | 7 | 10 | | 8 | 10 | 8 | 10 | | 9 |
| **Итого по поселению** | **10** | **10** | **6** | **10** | **6** | **10** | **7** | **10** | | **7** | **10** | | **8** | **10** | **8** | **10** | | **9** |

Газоснабжение по состоянию на 01.01.2018г. в Любовском сельском поселении Рославльского районаСмоленской области имеется в 4 населенных пунктах с охватом населения 938 человек, в период реализации настоящей программы подлежит газификации 5 населенных пунктов.

Газопроводные сети составляют 16,1 км, которыми охвачены 4 населенных пункта и подлежат техническому обслуживанию.

Администрация Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области участвует в областной государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014-2020 годы по газификации населенных пунктов.

**1.5. Теплоснабжение**

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла. Основными видами топлива для них являются дрова и газ.

**1.6. Энергоснабжение**

Все населенные пункты Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в настоящее время снабжаются электроэнергией по линиям электропередачи и обеспечены централизованным энергоснабжением.

Распределение электроэнергии в сельском поселении производится по воздушным линиям до распределительных подстанций, а от них по воздушным и кабельным сетям до объектов потребления.

По состоянию на 01.01.2014 года удельная максимальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя Любовского сельского поселения Рославльского районаСмоленской области составляет **0,63 кВт**, с учетом нагрузки по наружному освещению и энергоснабжению.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели максимальной мощности электропотребления по поселению приняты:

на период**: 2014 – 2015 годы - 0,65 кВт/чел;**

**2016 – 2017 годы - 0,74 кВт/чел;**

**2018 – 2028 годы - 0,90 кВт/чел.**

Прогноз роста электропотребления в час на жилищно-коммунальные нужды в Любовском сельском поселении Рославльского района Смоленской области приведен в таблице 5.

Во всех населенных пунктах поселения установлены светильники уличного освещения. В целом по поселению установлено 59 светильников.

Программой предусмотрены работы по содержанию, ремонту и реконструкции наружного уличного освещения, также проводятся работы по техническому обслуживанию и восстановлению уличного освещения. Переход на энергосберегающие светильники и лампы приведет к снижению расходов на оплату электроэнергии.

**Прогноз роста электропотребления в час на жилищно-коммунальные нужды в Любовском сельском поселении Рославльского района Смоленской области**

### Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2014 г. | | | на 01.01.2016 г. | | | на 01.01.2018 г. | | | на 01.01.2029 г. | | |
| Количество  жителей  (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество  жителей  (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество  жителей  (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество  жителей  (чел) | Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1. | Любовское сельское поселение | 1238 | 0,63 | 780,0 | 1200 | 0,65 | 780,0 | 1142 | 0,74 | 843,5 | 1019 | 0,90 | 920,0 |
|  | **Итого по поселению** | **1238** | **0,63** | **780,0** | **1200** | **0,65** | **780,0** | **1142** | **0,74** | **843,5** | **1019** | **0,90** | 920,0 |

**1.7. Санитарное состояние территории Любовского сельского поселения**

Проблема санитарного состояния территории поселения является одной из насущных и требующей каждодневного внимания.

Программой предусмотрены мероприятия по вывозу мусора и уборке несанкционированных свалок, при их наличии (по обращению граждан).

**2. Цель и задачи Программы**

Целью Программы является Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области**.**

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры по Любовскому сельскому поселению Рославльского района Смоленской области;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям;

- обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков поджилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство;

- определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс

**3. Срок реализации Программы**

Срок реализации программы 2014 – 2028 годы.

**4. Система программных мероприятий**

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению в поселениях и в социальной сферы (приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского районаСмоленской области на 2014-2028 годы).

План реализации программы комплексного развития систем коммунального хозяйства Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2014-2028 годы представлен в приложении 2 к программе.

**5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных объектов) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, внебюджетных источников. Администрацией Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области.

Прогнозный общий объем финансирования программы **16276,3 тыс.руб.**  – средства бюджета Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области, в том числе по годам:

2014 год – 6753,2 тыс.руб.;

2015 год – 4622,4 тыс.руб.;

2016 год – 667,4 тыс.руб.;

2017 год – 1192,6 тыс.руб.;

2018 год – 2296,1 тыс.руб.;

2019 год – 243,9 тыс.руб.;

2020 год – 500,7 тыс.руб.;

2021-2028 годы – 0,0 тыс.руб.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения является концептуальным документом и не влечет возникновения расходных обязательств, конкретизация сумм расходов и возникновения расходных обязательств происходит с помощью таких инструментв, как муниципальные и государственные программы.

Информация по объемам и источникам финансирования мероприятий программы представлена в приложении 2 к программе.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

**6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры**

Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей.

Целевые показатели реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области на 2014-2028 годы приведены в приложении 1 к программе.

**7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области**

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области

Приложение № 1

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Любовского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

на 2014-2028 годы

**Целевые показатели реализации программы**

**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района смоленской области на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей | Планируемое значение показателей по годам реализации | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2028 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | *Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры* | *%* | *90* | *90* | *90* | *90* | *90* | *90* | *90* | *90* |
| 2. | *Обеспеченность населения качественной питьевой водой* | *%* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* | *100* |
| 3. | *Уровень газификации населенных пунктов Любовского сельского поселения Рославльского района* | *%* | *10* | *40* | *40* | *40* | *40* | *60* | *60* | *80* |
| 4. | *Удельная максимальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя* | *кВт/чел* | *0,65* | *0,65* | *0,74* | *0,74* | *0,9* | *0,9* | *0,9* | *0,9* |
| 5. | *Количество обращений по вывозу мусора и уборки несанкционированных свалок* | *шт* | *3* | *3* | *5* | *5* | *5* | *7* | *7* | *7* |
| **Основное мероприятие 1 - «Развитие жилищного фонда муниципального образовани**я **Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, находящихся на территории сельского поселения | тыс.кв.м. | 41,2 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,9 | 42,1 | 42,3 | 42,3 |
| **Основное мероприятие 2 - «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** | | | | | | | | | | |
| 1. | количество колодцев на территории поселения, подлежащих техническому обслуживанию | Шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | протяженность газопроводных сетей, подлежащая техническому обслуживанию | Км | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 18,2 | 18,2 | 21,1 |
| **Основное мероприятие 3 - «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Удельная максимальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя | кВт/чел | 0,65 | 0,65 | 0,74 | 0,74 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2. | Количество светильников наружного уличного освещения, подлежащих техническому обслуживанию | Шт | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| **Основное мероприятие 4 - «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество обращений по вывозу мусора и уборки несанкционированных свалок | Шт | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |

Приложение № 2

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Любовского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области

на 2014-2028 годы

**ПЛАН**

**реализации программы**

**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района смоленской области на 2018-2028 годы**

| № п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию программы на очередной год и плановый период (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Цель - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области** | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1 - «Развитие жилищного фонда муниципального образовани**я **Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт, оплачиваемые Администрацией Любовского сельского поселения за муниципальные помещения в МКД, в соответсвии с региональной программой. | Администрация Любовского сельского поселения | Бюджет Любовского сельского поселения | 14,5 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 0,0 |
|  | **Итого:** |  |  | **14,5** | **4,8** | **4,8** | **4,9** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 2 - «Развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** | | | | | | | | |
| 1 | Газификация населенных пунктов | Администрация Любовского сельского поселения | Бюджет Любовского сельского поселения | 1857,3 | 1857,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Финансирование мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию водопроводных сетей, водонапорных башен, колодцев и газопроводных сетей | Администрация Любовского сельского поселения | Бюджет Любовского сельского поселения | 200,3 | 64,3 | 63,0 | 73,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** |  |  | **200,3** | **64,3** | **63,0** | **73,0** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 3 - «Содержание, обслуживание сетей наружного уличного освещения на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** | | | | | | | | |
| 1. | Финансирование мероприятий по оплате за электроэнергию уличного освещения | Администрация Любовского сельского поселения | Бюджет Любовского сельского поселения | 705,8 | 262,2 | 163,4 | 280,2 | 0,0 |
| 2. | Финансирование мероприятий по техническому обслуживанию наружного уличного освещения | Администрация Любовского сельского поселения | Бюджет Любовского сельского поселения | 88,3 | 28,3 | 10,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | **Итого:** |  |  | **815,8** | **312,2** | **173,4** | **330,2** | **0,0** |
| **Основное мероприятие 4 - «Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»** | | | | | | | | |
| 1. | Уборка мусора и несанкционированных свалок | Администрация Любовского сельского поселения | Бюджет Любовского сельского поселения | 52,8 | 7,5 | 2,7 | 42,6 | 0,0 |
|  | **Итого:** |  |  | **52,8** | **7,5** | **2,7** | **42,6** | **0,0** |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **3040,7** | **2296,1** | **243,9** | **500,7** | **0,0** |
|  |  |  | **Бюджет Любовского сельского поселения** | **3040,7** | **2296,1** | **243,9** | **500,7** | **0,0** |