**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие улично-дорожной сети на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**отчетный период 2022 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](file:///F:\othet_ob_ispolnenii_plana_real_2018_08_06_transport.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений в нормативном состоянии, в границах Любовского сельского поселения | Глава муниципального образования  Любовского сельского поселения  Рославльского района Смоленской области | Очистка дорог от снега в зимнее время.  Содержание дорог в санитарных нормах-очистка дорог от мусора  Грейдирование и отсыпка дорог.  Обкашивание дорог в летнее время.  Ямочный ремонт. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2799,2 | 2799,2 | 2093,2 | 706 |
| 2 | Основное мероприятие 2 - «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в границах Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» | Глава муниципального образования  Любовского сельского поселения  Рославльского района Смоленской области | Ремонт дорог на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование не предусмотрено | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3 - **«**Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава муниципального образования  Любовского сельского поселения  Рославльского района Смоленской области | Увеличение доли дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6564,4 | 6564,4 | 6564,4 | 0 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие улично-дорожной сети на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» за 2022 год**

**Муниципальная программа Любовского сельского поселения «Развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2022 -2023 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области от 11.01.2022 №1**

**( в редакции постановлений от от 16.03.2021 №21, от 10.08.2021 №54, от 16.11.2021 №68, от27.12.2021 №90, от21.03.2022 №28, от06.07.2022 №47,от 10.08.2022 №58, от 05.10.2022 №66, от 21.12.2022 №89)**

**На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 9363,6 тыс. рублей .За 2022 года фактическое освоение средств составило 8657,7тыс. рублей или 92,5% .Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Любовского сельского поселения .**

**В состав муниципальной программы входят следующие основные мероприятия**

**Основное мероприятие 1 -«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных сооружений на них в границах Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**Мероприятие направлено на приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние для организации транспортного движения и перемещения пешеходов, а так же на восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог сельского поселения;**

**Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них включает в себя основные виды работ: -зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них;-уход за посадками, обрезка веток, кронирование, вырубка деревьев, уборка сухостоя, скашивание травы на обочинах, откосах вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Любовского сельского поселения; -ямочный ремонт.**

**На реализацию этого мероприятия в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 2799,3 тыс. рублей .За 2022 года фактическое освоение средств составило 2093,3 тыс. рублей или 75% от плановых показателей**

**Основное мероприятие 2 - «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в границах Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области»**

**Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, при котором будут обеспечиваться условия комфортного передвижения транспорта и пешеходов, на повышение производительности улично-дорожной сети Любовского сельского поселения в условиях продолжающейся автомобилизации. В первую очередь будут отремонтированы дороги с движением общественного транспорта и высоким уровнем износа дорожного покрытия. На реализацию этого мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.**

**Основное мероприятие 3-«Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

**Мероприятие направлено проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, увеличение доли дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. На реализацию этого мероприятия в 2022 году предусмотрены ассигнования в сумме 6564,4 тыс. рублей .За 2022 года фактическое освоение средств составило 6564,4 тыс. рублей или 100% от плановых показателей**

**Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы**

«**Развитие улично-дорожной сети на территории Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области» на 2022 -2023 годы**

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы (и каждого основного мероприятия муниципальной программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М= 0,5

Где СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп= 1

Где ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного бюджета на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Оценка эффективности использования средств местного бюджетов**

Эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз=0,5

Где Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы установлена средняя эффективность использования средств местного бюджета, отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, сложилась экономия финансовых средств при реализации программы , в связи с чем приняты дополнительные поручения на следующий финансовый год.

Глава муниципального образования

Любовского сельского поселения

Рославльского района Смоленской области Гришина О.Ю.

Исполнитель:

О.А.Милославская